Piattaforma nazionale per il supporto allo svolgimento dei concorsi regionali per l’assegnazione di sedi farmaceutiche L07

Piano dell’Applicazione

Versione 1.0
01/10/2015

Scheda informativa del documento

Versione	Data Creazione	Stato
1.0	01 Ottobre 2015	Approvato

Redatto da	Data ultimo aggiornamento	Firma
Gianluca Maiolatesi	01 Ottobre 2015

Storia del documento
le precedenti versioni sono state sostituite dalla versione corrente

Versione	Data	Cambiamenti rispetto alla versione precedente
1.0	01 Ottobre 2015	Prima stesura del documento

Approvazione

Validato/Approvato da	Ruolo	Data	Firma
Salvatore Ferrara	Responsabile del Servizio	01 Ottobre 2015

Documenti di riferimento

Nome Documento	Sviluppato da	Reperibile in
SISN_PdQ_Generale_v2.0.doc	RTI	Repository di progetto
SISN_SSW_PQS_v2.0.doc	RTI	Repository di progetto
SISG_SSW.MSW_DISPO_CONSF_L07_PDP_20151001.doc	RTI	Repository di progetto
SISN_SSW_PQS_Allegato1_LineeGuidaSviluppoApplicazione.doc	RTI	Repository di progetto
SISN_SSW_PQS_Allegato2 _CheckList.doc	RTI	Repository di progetto

Indice
# 1. Introduzione
Il presente documento viene emesso dal Raggruppamento per regolamentare le attività relative alla costituzione della piattaforma nazionale per il supporto allo svolgimento dei concorsi regionali per l’assegnazione di sedi farmaceutiche, sulla base di quanto stabilito dal Piano di Qualità della Fornitura.
  1. Glossario
Nella tabella riportata di seguito sono elencati tutti gli acronimi e le definizioni adottate nel presente documento.

Termine		Definizione
1	RTI	Raggruppamento Temporaneo d’Impresa
2	NSIS	Nuovo Sistema Informativo Sanitario
3	MEV	Manutenzione Evolutiva
4	DGSISS	Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario
5	POA	Piano Operativo delle Attività.
6	PdP	Piano di Progetto
7	WBS	Work Breakdown Structure
8	FdG	Fornitore della Gestione
9	UCS	Unità Costo Software
10	STS	Supporto Tecnico Specialistico
11	PQF	Piano di qualità della fornitura
12	DGDFSC	Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure

Piano delle Attività Collaterali
  1. Piano di Passaggio in Produzione - Piano di Installazione
Si rimanda agli appositi documenti PQF previsti dal piano di qualità del servizio di sviluppo software e MEV .

  1. Piano di Passaggio in Produzione - Piano di Monitoraggio
Sono previste delle attività di supporto nelle immediate vicinanze della fase di roll-out, orientate a fornire un supporto tecnico relativo alle seguenti tematiche:

- assistenza funzionale agli utenti e risposte a richieste di informazioni;
- supporto all’impianto delle nuove anagrafiche.
- supporto all’impianto del nuovo sistema.

  1. Piano di Parallelo
Non previsto.

  1. Piano Revisione Normative ed Organizzazione
Non è prevista in questo lotto né la revisione delle normative né la revisione dell’organizzazione.

  1. Piano di Formazione
Si rimanda al Piano delle Attività Formative (PAF) per la pianificazione dell’attività formativa.

  1. Piano di Approvvigionamento
Non sono richieste componenti hardware o software aggiuntive rispetto a quanto già presente in ambiente di esercizio, pertanto non sono previste attività di approvvigionamento hardware e software per la messa in esercizio di tale lotto.

  1. Altre attività collaterali
Non previste.

Piano di Qualità

  1. Descrizione dell’obiettivo (POA)
    1. Situazione Attuale
Il Ministero della salute, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a seguito della richiesta pervenuta dal coordinamento regionale, realizzano una piattaforma tecnologica ed applicativa unica per lo svolgimento del concorso straordinario previsto dall’articolo 11 del DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1, da mettere a disposizione delle stesse regioni e province autonome e dei candidati, al fine di rendere uniformi e trasparenti le modalità di espletamento delle procedure concorsuali e di assicurare l’interscambio e la tempestiva diffusione delle informazioni. Inoltre alcuni requisiti, quali la possibilità di partecipazione a concorsi in sole due regioni in modo individuale o associato, impongono di disporre di uno stretto scambio di dati tra regioni e di consentire al candidato di interagire più volte con il sistema in modo agevolmente usabile. La numerosità dei potenziali interessati ai singoli concorsi regionali (circa 50.000 – 60.000 candidati), la numerosità delle commissioni e del personale dedicato all’attività impongono un forte utilizzo delle tecnologie ICT. L’utilizzo di una piattaforma unica agevola pertanto l’omogeneità del trattamento, la trasparenza delle procedure e la tempestiva diffusione delle informazioni.

    1. Azioni previste dall’intervento
L’Amministrazione, nella figura della Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario, recepite le esigenze, ha pianificato una serie di interventi volti a trasformare le esigenze in funzioni software.

# Attualmente :
il 100% delle Regioni/PA hanno provveduto a pubblicare i propri bandi e ad terminare la fase di acquisizione delle candidature.
circa il 60% delle Regioni/PA hanno provveduto a pubblicare la graduatoria
circa il 15% delle Regioni/PA hanno provveduto ad avviare e concludere il primo interpello

Obiettivo dell’intervento è quello:

di implementare delle modifiche alla Piattaforma sulla base di richieste effettuate da alcuni
referenti regionali relativamente alle seguenti fasi concorsuali :

1. Pubblicazione della graduatoria rettificata
2. Avvio Interpelli successivi al primo

supportare i referenti regionali predisponendo eventuali estrazioni dati ad hoc nella fase concorsuale dell’interpello.

    1. Processi e Unità organizzative coinvolte

L’utilizzo delle nuove funzionalità che saranno realizzate al fine di supportare i processi precedentemente descritti vedrà il coinvolgimento dei seguenti attori:

### Ministero della Salute
Mette a disposizione l’infrastruttura tecnologica ed applicativa per garantire la raccolta di tutte le informazioni riguardanti le procedure concorsuali, la raccolta delle candidature e lo scambio di dati tra le diverse regioni. Assicura il supporto tecnico della piattaforma e l’assistenza (esclusivamente di natura tecnica) agli utenti del sistema stesso.
### Partecipante al concorso
E’ l’individuo iscritto all’ordine dei farmacisti che singolarmente o associato con altri partecipanti provvede ad inviare la richiesta di candidatura ai fini della partecipazione al concorso. Inoltre, se risulta nella graduatoria dei vincitori, deve :
- poter inserire i dati necessari ad effettuare le indicazioni delle preferenza delle sedi disponibili
- poter scegliere se accettare o meno la sede che gli è stata assegnata
### Regione e PA
E’ l’ente che organizza il concorso e vigila sul corretto svolgimento dello stesso ed effettua, tramite le apposite commissioni, la verifica e la valutazione dei titoli dei candidati stilando le previste graduatorie. Gli utenti regionali possono accedere al sistema con profili diversi in funzione del ruolo nell’organizzazione: i diversi profili sono utili per individuare le funzionalità disponibili per ciascun utente.
     Avranno la possibilità di :
- pubblicare autonomamente i bandi e le sedi messe a concorso
- effettuare i dovuti controlli sulle candidature pervenute
- effettuare la valutazione dei titoli
- predisporre e pubblicare le graduatorie
- predisporre gli interpelli ed assegnare le sedi ai vincitori

    1. Identificazione degli Interventi

Il progetto che accorpa l’insieme degli interventi richiesti è così identificato:

Applicazione/ / Attività	Descrizione	Stima			Note
		UCS	gg/p SSW	gg/p STS
Piattaforma concorso sedi farmaceutiche	Visualizzare (per tutte le regioni) tutti i messaggi di avvenuta pubblicazione della graduatoria nella home page regionale della piattaforma dedicata al candidato (dalla prima pubblicazione a tutte le successive rettifiche). / Escludere i candidati già interpellati dall’invio della mail di pubblicazione della graduatoria rettificata e gestione della dinamicità del testo e dell’oggetto della mail in base al fatto che sia la prima pubblicazione della graduatoria oppure la pubblicazione della graduatoria rettifica. / Riammissione per sentenza di una candidatura presente sulla piattaforma ma non inviata a causa della partecipazione ad altre due regioni (PA di Trento). / Riattivazione della candidatura e delle credenziali per l’accesso alla piattaforma (annullate alla chiusura del bando per mancato invio della candidatura) con predisposizione della candidatura per il calcolo dei punteggi automatici. / Generazione del numero di protocollo a cui legare la ricevuta della domanda in formato PDF e pedisposizione di un batch per la creazione della ricevuta di invio della candidatura. / Modificare il batch per il calcolo dei punteggi automatici al fine di effettuare il calcolo di una singola posizione e rimodulare la graduatoria.	39	0	0
	Supporto ed assistenza ai referenti regionali e predisposizione estrazioni dati ad hoc da ottobre 2015 a ottobre 2016.	0	0	30

  1. Profilo di Qualità
    1. Classe di Rischio
L’applicazione deve essere disponibile 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno con la disponibilità dell’HelpDesk tecnico dalle ore 8.30 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, dalle ore 8.30 alle ore 13.00 il sabato, festivi esclusi.
Tale caratteristica corrisponde ad una classe di rischio A (L’applicazione o l’Obiettivo sono caratterizzati da una elevatissima criticità dovuta alle possibili responsabilità civili e/o penali connesse alla importanza economica di dati elaborati ed al loro potenziale impatto sull’esterno. Un malfunzionamento del prodotto può provocare danni gravi e diffusi verso terzi oppure causare una consistente perdita di immagine dell’Amministrazione e di fiducia verso i servizi da essa offerti ad altre Amministrazioni e verso l’esterno).
    1. Requisiti di Qualità
Per i requisiti di qualità si fa riferimento al piano di qualità del servizio di sviluppo software e MEV e ai seguenti allegati:

- “SISN_SSW_PQS_Allegato1_LineeGuidaSviluppoApplicazione.doc”
- “SISN_SSW_PQS_Allegato2 _CheckList.doc”.

Di seguito sono elencate le caratteristiche ISO che saranno prese in considerazione nell’obiettivo:

Caratteristica ISO 9126
Funzionalità
Adeguatezza: presenza di funzioni appropriate per compiti specifici
Sicurezza: capacità di evitare accessi non autorizzati probabilità di accesso non / autorizzato
Affidabilità
Maturità (robustezza): capacità di evitare fermi della applicazione a seguito di errori nel / software
Tolleranza errori: capacità di mantenere determinati livelli di prestazione in caso di errori
Recuperabilità: capacità di ripristinare livelli di prestazione predeterminati e di recuperare / i dati a seguito di errori
Usabilità
Comprensibilità: impegno richiesto agli utenti per capire il funzionamento del software e / la sua applicabilità
Apprendibilità: impegno richiesto agli utenti per imparare a usare il software
Efficienza
Comportamento rispetto al tempo: tempi di risposta e di elaborazione richiesti per / eseguire le funzioni richieste in determinate condizioni:
Uso di risorse: quantità e tipo di risorse usate per eseguire le funzioni richieste in / determinate condizioni
Manutenibilità
Analizzabilità: impegno richiesto per diagnosticare carenze o cause di fallimento, o per / identificare parti da modificare
Modificabilità: impegno richiesto per modificare, rimuovere errori o sostituire componenti
Stabilità: capacità di ridurre il rischio di comportamenti inaspettati a seguito di modifiche
Portabilità
Adattabilità: capacità da parte del software di adattarsi a nuovi ambienti operativi / applicando le sole azioni previste per questomotivo da parte del software stesso
Installabilità: impegno richiesto per installare il software in un particolare ambiente
Coesistenza: capacità del software di coesistere con altri software nel medesimo / ambiente, condividendo risorse

  1. Descrizione dell’interfaccia con l’organizzazione dell’utente
    1. Struttura Organizzativa dell’Utente
La tabella seguente elenca le unità organizzative e le responsabilità di ciascuna unità organizzativa nell’ambito della realizzazione del progetto “DISPO_CONSF_L07”; per ciascuna unità organizzativa sono, inoltre, riportati i nominativi delle persone coinvolte nella realizzazione del sistema.

Ruolo	Responsabilità	Nominativi	Unità Organizzativa
Responsabile del Progetto	Controllo e coordinamento	Dott.ssa / Claudia Biffoli	DGSISS
Referente per la DGSISS	Responsabile per la validazione funzionale degli applicativi.	Dott.ssa / Angela De Gaetano	DGSISS

    1. Struttura Organizzativa del Fornitore dello Sviluppo
La struttura è riportata nella tabella seguente elencando le attività e le relative responsabilità presenti nel gruppo di lavoro. Sono, inoltre, riportati i nominativi delle persone che compongono il team.

Componente WBS	Work Package	Responsabile
Gestione Progetto	Controllo e Pianificazione	Salvatore Ferrara/Gianluca Maiolatesi
	Misurazione di Metriche	Gianluca Maiolatesi
	Verifiche e Validazioni	Gianluca Maiolatesi
Sviluppo Software	Analisi Funzionale	Gianluca Maiolatesi/Giuseppe Uselli
	Disegno	Gianluca Maiolatesi/Giuseppe Uselli
	Realizzazione del Sistema	Giuseppe Uselli
	Collaudo	Gianluca Maiolatesi/Giuseppe Uselli
Formazione	Pianificazione Didattica	Gianluca Maiolatesi
	Progettazione Didattica	Gianluca Maiolatesi
	Erogazione training on the job	Gianluca Maiolatesi
Passaggio in esercizio	System Integration	Gianluca Maiolatesi/Giuseppe Uselli
	Messa in Esercizio	Giuseppe Uselli
	Rollout	Giuseppe Uselli
Assistenza agli utenti ed estrazione dati	Help Desk 2 Livello	Gianluca Maiolatesi/Giuseppe Uselli

  1. Modalità di analisi della qualità statica e dinamica del software
    1. Qualità Statica

La valutazione della Qualità Statica:
- è effettuata durante le fasi di review del design e di review del codice;
- le entità di interesse sono le specifiche e il codice sorgente;
- il software che si intende valutare non è ancora eseguibile.
Gli obiettivi sono stabilire se i requisiti di qualità interna sono soddisfatti, predire la qualità del prodotto (quando sarà sviluppato); raccogliere dati per la valutazione del processo software.

Criteri di verifica e validazione

Verifica dei documenti
La verifica dei documenti avviene attraverso il controllo sulla rispondenza del contenuto degli stessi ai seguenti criteri:
- chiarezza: un documento è chiaro se non induce ad interpretazioni soggettive e non contiene ambiguità;
- coerenza: un documento è coerente se le sue parti non sono in conflitto tra loro (coerenza interna) o con altri documenti (coerenza esterna);
- completezza: un documento è completo se sono presenti tutte le parti necessarie al conseguimento degli scopi per i quali è stato concepito;
- leggibilità: un documento è leggibile se ha una struttura formale tale da facilitarne la sua lettura (indentazione, spaziatura,…);
- semplicità: un documento è semplice se è realizzato in modo tale che risulta facile comprenderne lo scopo e la struttura ed apprenderne il contenuto informativo;
- standardizzazione: un prodotto è standardizzato se è realizzato in modo conforme ai template definiti dal piano dela qualità del servizio sviluppo software e MEV..

Verifica del software
La verifica sul software realizzato avviene attraverso il controllo sulla rispondenza del contenuto degli stessi ai seguenti criteri:
- modularità: un software è modulare se è realizzato coerentemente all’architettura definita nel corso della fase di Disegno;
- standardizzazione: un software è standardizzato se è realizzato in modo conforme alle regole di standardizzazione definite e relative a: tecnologie, strumenti, nomenclaura, commenti etc.

Validazione dei documenti
La validazione di un documento è basata sulla verifica della coerenza dei requisiti espressi dall’utente o da altri documenti prodotti nel corso di fasi precedenti (ad esempio, il documento relativo al “Modello Logico dei Dati” deve riportare la progettazione dei dati identificati nel corso della fase di Analisi Funzionale) .

Validazione del software
I criteri utilizzati per la validazione del software sono definiti, nel corso della fase di Disegno, attraverso la definizione di casi di prova (vedi il deliverable “Specifiche dei Test”).

Modalità di verifica e validazione
Le tecniche utilizzate per eseguire le attività di verifica e di validazione sono le seguenti:
1. Controllo diretto: inteso come esame diretto del prodotto eseguito sulla base di capacità individuali, con o senza l’ausilio di apposite check-list; è utilizzato per le verifiche dei documenti, verifiche sul software, validazione dei documenti.
2. Test: prova d'esercizio del software sotto condizioni conosciute (opportunamente definite) volta a verificare tutti e soli i risultati attesi; è utilizzato per la validazione del software.

L’attività di verifica e validazione è organizzata in:
- Ispezioni a campione: si tratta di controlli non pianificati svolti su un campione dei deliverable di progetto in fase di realizzazione;
- Riesame di fase: si tratta di controlli pianificati che hanno come oggetto l’insieme dei deliverable prodotti da una fase di sviluppo;

Tutte le attività di verifica sono svolte con l’ausilio di una checklist e formalizzate in verbali, di norma sono temporalmente pianificate, a meno di situazioni critiche specifiche, nell’imminenza di milestone di consegna e/o accettazione dei deliverables previsti nel contratto / piano di progetto.
I risultati vengono verbalizzati e registrati nell’archivio del Responsabile della Fornitura del Raggruppamento.
La validazione dei documenti è tracciata attraverso le apposite firme sui documenti sulla pagina di “Scheda informativa del documento” e nella sezione “Approvazioni”.
La validazione del software è gestita attraverso i documenti previsti dalle attività di testing nell’ambito del processo di sviluppo riportato nel piano di qualità del servizio di sviluppo software e MEV.

Le modalità di svolgimento non sono prestabilite e dipendono dal tipo di milestone e di oggetto di consegna.

    1. Qualità Dinamica
La valutazione della Qualità Dinamica:
- è eseguita durante la fase di testing;
- si considera il software come se fosse un sistema in cui tutti i requisiti (funzionali e di qualità) sono soddisfatti;
gli obiettivi sono:
- se tutti i requisiti (funzionali e di qualità) sono soddisfatti;
- predire la qualità del prodotto in ambiente d’uso;
- raccogliere dati ambiente simulato facendo uso di dati di test.

Si rimanda, pertanto, al Piano di Test e Collaudo, prodotto della fase di “Analisi Funzionale”.

  1. Fasi e Documentazione
    1. Descrizione Fasi, Attività e Deliverable
La fase di gestione progetto è parallela all’intera durata del progetto e impegna il capo progetto in attività di controllo, pianificazione e conduzione del team di sviluppo.

- Il Piano dell’Applicazione (PDA) è unico ed è prodotto e consegnato all’Amministrazione una prima volta all’avvio del progetto; è il documento che rappresenta l’adattamento del Piano di Qualità della Fornitura sul singolo progetto. Esso contiene la descrizione delle finalità del progetto, la scomposizione in WBS. Variazioni legate alla pianificazione e al dimensionamento dell’applicazione verranno riportate in versioni successive del Piano di Progetto.
- Il Piano di Progetto (PDP) viene prodotto nella versione 1.0 all’avvio del progetto insieme al PdA. Esso contiene la pianificazione delle attività previste per la realizzazione del lotto del Progetto e il dimensionamento dell’impegno espresso in UCS e/o GG/U e/o STS. Verrà prodotta una nuova versione del Piano di Progetto ogni volta che si presenta una delle seguenti condizioni:
  - adeguamenti dell’impegno;
  - ripianificazioni;
  - a seguito del raggiungimento delle seguenti Milestone di Progetto: “Fine Analisi”, “Fine Realizzazione”, “Fine Collaudo”, “Fine Roll-out”.
    - I Report di Misurazione delle Metriche di Qualità (RMQ) sono prodotti e consegnati all’Amministrazione in corrispondenza del collaudo del sistema.

FASI	ATTIVITA’	DELIVERABLE	VOLUMI PER APPLICAZIONE	CODICE PRODOTTO	PRODOTTO/AGGIORNATO
AVVIO ATTIVITA’ PROGETTUALI	Preventivazione/Pianificazione/ / Controllo/ / Organizzazione / del Progetto	Piano dell'Applicazione	1	PDA	Prodotto
		Piano di Progetto	1	PDP	Prodotto
ANALISI FUNZIONALE	Definizione Approccio ai Test	Piano di Test e Collaudo	1	PDT	Non Prodotto
		Piano di Installazione	1	PDI	Non Prodotto
	Documentazione dell’Architettura, delle attività di collaudo e dell’operatività di gestione	Architettura, collaudo e manuale di gestione operativa	1	ARC	Non Prodotto
	Definizione Modello di Business	Requisiti funzionale	1	REQ	Prodotto
	Flusso di Conversazione	CRUD	1	CRD	Prodotto
		Analisi Funzionale	1	SSF	Prodotto
		Definizione Interfaccia Utente	1	DIU	Non Prodotto
	Conteggio dell’intervento in FP	Conteggio FP ed UCS	1	FPC	Prodotto
	Disegno Modello Concettuale	Modello Concettuale	1	MDC	Non Prodotto
DISEGNO	Modello Logico	Modello Logico Dati	1	MLD	Prodotto
	Disegno Conversione Dati	Disegno di Dettaglio	1/n	DIS	Non Prodotto
	Specifiche di Test	Specifiche di Test	1	SPE	Non Prodotto
REALIZZAZIONE DEL SISTEMA	Definizione Modello Fisico	Modello Fisico dei Dati	1	MFD	Prodotto
	Programma	Software	n		Prodotto
	Manuali	Manuale D’istallazione	1	MDI	Non Prodotto
		Manuale utente	1	MTR	Prodotto : / Regionale / Candidato / Commissione
	Esecuzione Test	Rapporto Esecuzione Test	1	RET	Non Prodotto
COLLAUDO	Preparazione Collaudo	Piano di Collaudo	1	PDC	Prodotto (Se previsto il Collaudo)
		Comunicazione di pronti al Collaudo	1	CPC	Prodotto (Se previsto il Collaudo)
	Esecuzione Collaudo	Rapporto Esecuzione Test	1	RET	Non Prodotto
		Verbale di Accettazione del Collaudo	1	VAC	Prodotto (Se previsto il Collaudo)
	Verifica soluzione problemi segnalati nel collaudo	Verbale di verifica	1	VDV	Non Prodotto
	Controllo Qualità del Sistema	Report di misurazione metriche di Qualità	1	RMQ	Prodotto
USER ACCEPTANCE (*)	User Acceptance Test	Rapporto Esecuzione Test	1	RET	Non Prodotto
		Verbale di User Acceptance	1	VUA	Non Prodotto : In alternativa viene prodotto il Verbale di Esecuzione dei Test Funzionali.

(*) La fase di User Acceptance è in alternativa al collaudo.

    1. Formazione
L’attività formativa prevede che venga effettuato l’opportuno affiancamento agli utenti (training on the job) per prepararli alla nuova modalità di lavoro.

Per tale attività formativa l’unico deliverable prodotto sarà il Piano delle Attività Formative (PAF).

Fasi	Attività	Deliverable	Note
Pianificazione Didattica	Piano delle Attività Formative	PAF
Progettazione Didattica	Modulo Test in Ingresso	TIN
Sviluppo dei Moduli Formativi	Modulo Valutazione Corso Aula	VCS
	Scheda Valutazione Efficacia Corsi	VAE
	Valutazione Materiale Didattico	VMD
	Modulo Test Fine Corso	OUT

    1. Metriche di Qualità adottate
Si rimanda all’allegato al Piano di qualità del servizio di sviluppo software e MEV nella versione corrente (SISN_SSW_PQS_ALLEGATO2 _CHECKLIST).

  1. Standard e Convenzioni

Relativamente ai seguenti punti:
- Indicazione di metodologie utilizzate e standard di riferimento;
- Indicazione degli standard di processo e di prodotto adottati;
- Indicazione degli standard per la tracciatura e risoluzione dei problemi
si rimanda al Piano di Qualità della Fornitura.

    1. Variazioni o deroghe agli standard del Piano di Qualità della Fornitura
Le caratteristiche di emergenza del progetto hanno imposto la realizzazione immediata delle modifiche per rendere attive le regioni ed i candidati nel processo di primo interpello ed interpelli successivi.

In base alle caratteristiche specifiche del progetto, ed al suo carattere di emergenza si propone di adottare il processo di sviluppo caratterizzato dalle seguenti due fasi:

- avvio attività progettuali
- analisi funzionale, disegno e realizzazione del sistema, collaudo
    1. Strumenti software e tecniche utilizzate
Gli strumenti software e le tecniche di sviluppo utilizzate sono in linea con le indicazioni prodotte
per lo sviluppo di applicazioni Web.

Strumenti e tecniche di sviluppo necessari saranno identificati nel corso dell’analisi delle
componenti infrastrutturali dell’applicazione.

    1. Modulistica per la rendicontazione dei risultati della revisione
Si rimanda all’allegato al Piano di qualità del servizio di sviluppo software e MEV nella versione corrente (SISN_SSW_PQS_ALLEGATO2 _CHECKLIST).

    1. Modalità di registrazione, di archiviazione e protezione del prodotto
Le procedure previste sono in linea con gli standard correntemente accettati per tutte le applicazioni NSIS con le correzioni del caso da concordare in corso d’opera in maniera coordinata con le esigenze dell’Amministrazione e della DGSISS.

    1. Modalità di registrazione delle attività di controllo qualità e dei risultati
Si rimanda all’allegato al Piano di qualità del servizio di sviluppo software e MEV nella versione corrente (SISN_SSW_PQS_ALLEGATO2 _CHECKLIST).